Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/04/2025 | 1.0 | Criação do documento | Jhoel Chavez Chavez |

SUMÁRIO

1. Finalidade	2

2. Escopo	2

3. Referências	2

4. Resultados	2

5. Defeitos encontrados	3

6. Indicadores de Qualidade	3

7. Conclusão	4

Finalidade

Este documento tem por finalidade documentar os resultados dos testes funcionais.

## Escopo

Executados testes funcionais das funcionalidades listadas no campo referências.

Referências

Especificações de requisitos e documento de visão negocial aprovadas e disponibilizadas na ferramenta de Acompanhamento e Controle de Solicitação, que pode ser acessada através do endereço:

Documentos

F2A7-F2A7 - ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS-HRX-20250123008-20250228.odt

Resultados

Os testes executados tiveram como objetivo avaliar a qualidade das funcionalidades, validando-as de acordo com a documentação disponibilizada pelo BRB.

Abaixo seguem os resultados:

| Nº do Ciclo | % de Cobertura | Quant. Casos de Teste |  |  |  | Quant. Erros por Gravidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planejados | Executados/Defeitos | Executados/Sucesso | Não Executados | Impeditivo | Alta | Média | Baixa | Melhoria |
| 1 | 12% | 16 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Defeitos encontrados

A tabela a seguir contém o resultado dos testes executados nas funções que tiveram defeitos identificados e registrados.

Descrição

https://mantis.brb.com.br/view.php?id=53150 https://mantis.brb.com.br/view.php?id=53140

Indicadores de Qualidade

Quantidade de Casos de testes x Quantidade de Incidentes

Incidentes por Gravidade

Quantidade de incidentes por Categoria

Conclusão

Dos casos de testes executados tivemos o seguinte resultado:

- 0 executados com sucesso;

- 2 executados com erros;

- 14 bloqueados;